# Clôture de travail

# Synthèse

# Nous avons tous eux une grande expérience avec le projet, nous avons développé plus de connaissances en PHP notamment avec Laravel plus on avait pu nous organiser en groupe à travers Github et d’autres moyens de communications. C'était génial de développer en équipe. Nous avons pu échanger sur nos points de vue avec le projet et notamment les livrables.

# Au début, nous étions partis sur une bonne lancé et on a fini par avoir du retard dû aux problèmes rencontrés.

# Évaluation technique

# On a choisi d’utilisé Laravel afin de découvrir un nouveau Framework tout en étant guidé par Mr.NEGRE Florian qui a une expérience accrue de Laravel.

# Pour l’interface administrateur, nous avons choisi d’utiliser backpack qui permet la création d’interface customisée avec plusieurs fonctionnalités.

# Les problèmes rencontrés

# Au début, nous avions eu un problème pour la connexion à la BDD, il fallait permettre l’accès à la BDD à l’extérieur en ouvrant les ports de la VM.

# Nous n’avons pas pu intégrer au projet l’étape de la journalisation car nous avons rencontrés un problème qui nous empêchait la connexion à la BDD pour l’interface admin.

# Nous avons eu du mal a réalisé la réplication car nous avions probablement mal configurer les fichiers de configurations, ce qui a fait que nous n’avions pas pu faire la réplication maître-esclave.

# Nous avons rencontré des problèmes au niveau de l’interface admin, on a dû faire un choix entre 2 services proposant la création d’interface, ce qui nous a causé du retardement sur le reste du projet.

# Différences avec les prévisions

# Pour les prévisions, il y a eu des petits oublis pour certaines tâches qui ont été fixé comme la réplication maître-esclave.

# Le travail sur les politiques de sécurités et de surveillances ont été sous-estimés par rapport aux autres lors du rendu du livrable, ce qui n’était pas prévu.